## Slide 2: Ingeniería del Software

## Slide 3: El Espectro de la gestión
El gestor que se olvida de que el trabajo de ingeniería del SW es un esfuerzo humano intenso, nunca tendrá éxito en la gestión de proyectos.
Un gestor que no fomenta una minuciosa comunicación con el cliente al principio de la evolución del proyecto se arriesga a construir una elegante solución para un problema equivocado.
Finalmente, el administrador que presta poca atención al proceso corre el riesgo de arrojar métodos técnicos y herramientas eficaces al vacío.

## Slide 4: Trabajo en Equipo
¿De quién es el trabajo?
Esta es la historia acerca de cuatro personas llamadas TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA y NADIE.
“Había que cumplir una tarea muy importante, y se le ordenó a TODOS hacerla.
TODOS estaban seguros de que ALGUIEN lo haría, pero NADIE lo hizo. ALGUIEN se enojó, porque era un trabajo de TODOS.
TODOS pensaron que CUALQUIERA pudo haberlo hecho, pero NADIE se dio cuenta de que TODOS no lo iban a hacer.
Al fin, TODOS acusaron a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA pudo haberlo hecho”.

## Slide 5: Conceptos sobre gestión de proyectos
La gestión eficaz de un proyecto de software se centra en las Cuatro “PES”:
  Personal.
  Producto.
  Problema.
  Proceso.

## Slide 6: Conceptos sobre gestión de proyectos

## Slide 7: PERSONAL

## Slide 8: Personal
Modelo de madurez de la capacidad de gestión de persona.
Aumentar la preparación de organizaciones del software para llevar a cabo las cada vez más complicadas aplicaciones ayudando a atraer, aumentar, motivar, desplegar y retener el talento necesario para mejorar su capacidad de desarrollo de software.

## Slide 9: Personal
El MMCGP (Modelo de Madurez de la capacidad de gestión de personal) define las siguientes áreas prácticas clave para el personal que desarrolla software:
Reclutamiento.
Selección.
Gestión de rendimiento.
Entrenamiento.
Retribución.
Desarrollo cultural.
Espíritu de equipo.

## Slide 10: Personal
Las organizaciones que alcanzan una gran madurez en el área de gestión de personal tienen una mayor probabilidad de implementar unas eficaces prácticas de ingeniería del software.

## Slide 11: Personal
Los participantes
Gestores superiores, que definen los aspectos de negocio que a menudo tienen una significativa influencia en el proyecto.
Gestores (técnicos) del proyecto, que deben planificar, modificar, motivar, organizar y controlar a los profesionales que realizan el trabajo de software.
Profesionales, que proporcionan las capacidades técnicas necesarias para la ingeniería de un producto o aplicación.
Clientes, que especifican los requisitos para la ingeniería del SW.
Usuarios finales, que interaccionan con el SW una vez que se ha entregado para la producción.

## Slide 12: Personal
¿Qué es lo que buscamos cuando seleccionamos a alguien para dirigir un proyecto de SW?
  Motivación.
  Organización.
  Ideas o Innovación.

## Slide 13: Trabajo en Equipo
Motivación
La habilidad para motivar al personal técnico para que produzca conforme a sus mejores capacidades.

## Slide 14: Trabajo en Equipo
Organización
La habilidad para moldear procesos existentes que permita al concepto inicial transformarse en un proyecto final.

## Slide 15: Trabajo en Equipo
Ideas o Innovación
La habilidad para motivar al personal para crear y sentirse creativos incluso cuando deban de trabajar dentro de los límites establecidos para un producto o aplicación de SW particular

## Slide 16: Trabajo en Equipo
Una aproximación:
Una reunión de gente trabajando coordinadamente, por un objetivo común, que logra un mejor resultado que los que obtendrían los mismos individuos trabajando por su cuenta.

## Slide 17: Trabajo en Equipo
¿Qué es Trabajo en Equipo? (por lo que no es)
  No es reunionismo
  No es necesariamente toma de decisiones en equipo
  No es pérdida de individualidad
  No es pérdida de autoridad

## Slide 18: Trabajo en Equipo
¿Qué es Trabajo en Equipo? (por lo que sí es)
  Tener un objetivo ó meta común
  Estar dispuesto a sacrificar intereses personales ó del grupo, momentáneamente.
  Tener confianza en los demás.
  Disposición a compartir información.
  Sentir en carne propia los problemas ajenos.

## Slide 19: Trabajo en Equipo
Diagnosticando la salud del grupo
  Intercomunicación entre los miembros del grupo.
  Objetividad del grupo con respecto a su propio funcionamiento
  Responsabilidad interdependiente de todos los miembros
  Adecuada coherencia del grupo

## Slide 20: Gestor de Proyectos
Las características que definen a un gestor de proyecto eficiente resalta
cuatro apartados claves:
Resolución del problema.
Dotes de gestión.
Incentivo de los logros.
Influencia y construcción de espíritu de equipo.

## Slide 21: Resolución del problema
Un gestor puede diagnosticar los aspectos tecnológicos y de organización.
Estructurar una posible solución
Aplicar todo lo aprendido en proyectos anteriores.
Flexibilidad para cambiar la gestión si los intentos iniciales no dan el resultado esperado.

## Slide 22: Dotes de Gestión
Un buen gestor de proyecto de SW debe tomar las riendas.
Debe tener confianza para asumir el control cuando sea necesario.
garantizar que los buenos técnicos sigan su instinto.

## Slide 23: Incentivos de los logros
Recompensar la iniciativa y los logros.
Demostrar, a través de sus acciones, que no se penalizará si se corren riesgos controlados.

## Slide 24: Influencia y construcción de espíritu de equipo
Debe de ser capaz de “leer” a la gente.
Debe ser capaz de entender mensajes verbales y no verbales.
Reaccionar ante las necesidades de las personas que mandan señales.
El gestor debe mantener el control en situaciones de gran estrés.

## Slide 25: El Equipo de SW
Existen tantas estructuras de organizaciones
de personal para el
desarrollo de SW, como organizaciones
que se dedican a ello.

## Slide 26: El Equipo de SW
Las políticas y prácticas de un cambio en la organización no están dentro del alcance de las responsabilidades del gestor de un proyecto de SW.
La organización del personal directamente involucrado en un nuevo proyecto de SW está dentro del ámbito del gestor del proyecto.

## Slide 27: El Equipo de SW
La mejor estructura de personas que compondrá el equipo, sus niveles de preparación y la dificultas general del problema.
Se sugieren tres organigramas de equipo genérico.
  Descentralizado democrático (DD).
  Descentralizado controlado (DC).
  Centralizado controlado (CC).

## Slide 28: Descentralizado democrático (DD)
No tiene un jefe permanente.
Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo.
  se sustituyen por otros para diferentes tareas.
Las decisiones sobre problemas y enfoques se hacen por consenso del grupo.
La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.

## Slide 29: Descentralizado controlado (DC)
Tiene un jefe definido.
  coordina tareas específicas y jefes secundarios.
La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo.
  La implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo.
La comunicación entre subgrupos e individuo es horizontal.
Hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control.

## Slide 30: Centralizado controlado (CC)
El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas de alto nivel y la coordinación interna del grupo.
La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.

## Slide 31: Factores a considerar
Siete factores a considerar
La dificultad del problema que hay que resolver.
El tamaño del programa resultante en líneas de código.
El tiempo que el equipo estará junto (Tiempo de vida del equipo).
El grado en que el problema puede ser modularizado.
La calidad requerida y fiabilidad del sistema que se va a construir.
La rigidez de la fecha de entrega.
El grado de comunicación requerido para el proyecto.

## Slide 32: Paradigmas de organización
Para equipos de ingeniería del SW
Paradigma cerrado.
Paradigma aleatorio.
Paradigma abierto.
Paradigma sincronizado.

## Slide 33: Paradigma cerrado
Estructura a un equipo con una jerarquía tradicional Ej.: Líder y sublíder de autoridad
(similar al equipo Centralizado controlado CC).
Trabajan bien cuando producen SW.
Menos innovadores.
Se centra solo en aplicar las ideas que se encuentren dentro del mismo paradigma.
  Desconoce todo lo que este fuera de él.
Se suele optar por este tipo de modelo cuando la complejidad del proyecto no es muy grande.
Requiere poca innovación e ideas nuevas.

## Slide 34: Paradigma aleatorio
Estructura al equipo libremente y depende de la iniciativa individual de los miembros.
  Los miembros poseen capacidades de liderazgo e iniciativa.
  No requiere de un líder definido por ser un equipo flexible.
se requiere innovación o avances tecnológicos.
chocan cuando se requiere un “rendimiento ordenado”.

## Slide 35: Paradigma abierto
Intenta estructurar a un equipo de manera que consiga algunos de los controles asociados con el paradigma cerrado.
Utiliza mucha de la innovación que tiene lugar cuando se utiliza el paradigma aleatorio.
El trabajo se desarrolla con mucha comunicación y toma decisiones consensuadas.
son adecuados para la resolución de problemas complejos.
Pueden no tener un rendimiento tan eficiente como otros equipos.

## Slide 36: Paradigma Sincronizado
Se basa en la compartimentación natural de un problema.
Organiza los miembros del equipo para trabajar en partes del problema con poca comunicación activa entre ellos.
Es muy buen equipo cuando la complejidad del problema es bastante alta.
Trabaja el problema en módulos.

## Slide 37: Cohesión de equipos
Tendemos a usar la palabra “equipo”
demasiado libremente en el mundo de los
negocios, denominado “equipo” a cualquier
grupo de gente asignado para trabajar junta.
Pero muchos de estos grupos no parecen
equipos. No tienen una definición común de
éxito o un espíritu de equipo identificable. Lo
que falta es un fenómeno que denominamos
“cuajar”.

## Slide 38: Cohesión de equipos
Un equipo cuajado es un grupo de gente tejido tan fuertemente que el todo es mayor que la suma de las partes.

## Slide 39: Cohesión de equipos
Cuando el equipo empieza a cuajar, la probabilidad de éxito empieza a subir. El equipo puede convertirse en imparable, un monstruo de éxito. No necesita ser dirigidos de una manera tradicional y no necesitan que se les motive. Están en su gran momento. Comparten una meta en común

## Slide 40: Técnicas de coordinación de proyectos
Formal, enfoque impersonal.
Formal, procedimientos interpersonales.
Informal, procedimientos interpersonales.
Comunicación electrónica.
Red interpersonal.

## Slide 41: Formal, enfoque impersonal
Incluyen documentos de Ingeniería del SW y entregas (Cod. fuente) memorandos técnicos, planificaciones del programa y herramientas de control del proyecto, peticiones de cambios, informes de seguimiento de errores e información de estado e inspecciones de diseño y de código.

## Slide 42: Formal, procedimientos interpersonales
Se concentra en las actividades de garantía de calidad. Aplicada a productos de ingeniería del SW. Incluyen reuniones de revisión de estado e inspecciones de diseño y de código.

## Slide 43: Informal, procedimientos interpersonales
Incluye reuniones de grupo para la divulgación de información y resolución de problemas.
Definición de requisitos y del personal de desarrollo.

## Slide 44: Comunicación electrónica
Agrupa correo electrónico.
Boletines de noticias electrónicos.
Página WEB.
Sistemas de video conferencia.

## Slide 45: Red interpersonal
Discusiones informales con personas que no están en el proyecto pero que pueden tener experiencia.
Ddiscusión de puntos.

## Slide 46: PRODUCTO

## Slide 47: PRODUCTO
Ámbito del software
La primera actividad en la administración del proyecto de software es determinar el ámbito del
software, que se define al responder las siguientes preguntas:
Contexto. ¿Cómo encaja en un sistema, producto o contexto empresarial más grande el
software que se va a construir y qué restricciones se imponen como resultado del contexto?
Objetivos de información. ¿Qué objetos de datos visibles para el cliente se producen
como salida del software? ¿Qué objetos de datos se requieren como entrada?
Función y desempeño. ¿Qué función realiza el software para transformar los datos de
entrada en salida? ¿Existe alguna característica de desempeño especial que deba abordarse

## Slide 48: PRODUCTO
El ámbito del proyecto de software no debe tener ambigüedades ni ser incomprensible en los
niveles administrativo y técnico. Debe acotar un enunciado del ámbito del software; es decir,
los datos cuantitativos (por ejemplo, número de usuarios simultáneos, entorno objetivo, máximo
tiempo de respuesta permisible) se enuncian de manera explícita, se anotan las restricciones
y/o limitaciones (por ejemplo, el costo del producto restringe el tamaño de la memoria) y se
describen los factores mitigantes (por ejemplo, los algoritmos deseados están bien entendidos
y disponibles en Java).

## Slide 49: Producto
La primera actividad de gestión es determinar
el ámbito del SW. Se define respondiendo a
las siguientes cuestiones:
Contexto.
Objetivos de información.
Función y rendimiento.

## Slide 50: PROBLEMA

## Slide 51: Problema
El gestor del proyecto requiere
estimaciones cuantitativas y un plan
organizado. Pero no dispones de
información sólida. Un análisis detallado de los
requisitos daría la información necesaria para las
estimaciones. A menudo lleva semanas o meses.
Los requisitos pueden ser fluidos, cambiando a
medida que progresa el proyecto. Aún así, necesita un plan “YA”.Debe examinar el problema justo al inicio del proyecto

## Slide 52: Proceso

## Slide 53: Proceso
El gestor del proyecto debe decidir qué modelo de
proceso es el más adecuado para el proyecto,
después debe definir un plan preliminar basado en
un conjunto de actividades válidas. Una vez
establecido el plan preliminar, empieza la
descomposición del proceso. Se debe crear un plan
completo reflejando las tareas requeridas a las
personas para cubrir las actividades.

## Slide 54: Proceso
El gestor del proyecto debe decidir qué modelo de
proceso es el más adecuado para el proyecto,
después debe definir un plan preliminar basado en
un conjunto de actividades válidas. Una vez
establecido el plan preliminar, empieza la
descomposición del proceso. Se debe crear un plan
completo reflejando las tareas requeridas a las
personas para cubrir las actividades.

## Slide 55: Contexto
Encajar el SW a construir en un sistema. Las limitaciones se imponen como resultado del contexto.

## Slide 56: Objetivos de información
Qué datos visibles se obtienen del cliente.
Qué datos son requeridos de entrada.

## Slide 57: Función y rendimiento
Qué función realiza el SW para transformar la información de entrada en una salida.

## Slide 58: Descomposición del problema
El particionamiento, es el corazón del análisis de requerimiento. Se aplica en:
  La funcionalidad que debe entregarse.
  El proceso que se empleará para entregarlo

## Slide 59: Maduración del problema y proceso
La planificación de un proyecto empieza con la maduración del problema y del proceso. Todas las funciones se deben tratar dentro de un proceso de ingeniería por el equipo de SW.
Conjunto de actividades:
    Comunicación con el cliente.
    Planificación.
    Análisis de riesgo.
    Ingeniería.
    Construcción y entrega.
    Evaluación del cliente.

## Slide 60: Comunicación con el Cliente
Tareas requeridas para establecer una comunicación eficiente entre el desarrollador y el cliente.

## Slide 61: Planificación
Tareas requeridas para definir los
recursos, la planificación temporal del
proyecto y cualquier información relativa a él.

## Slide 62: Análisis de riesgo
Tareas requeridas para valorar los riesgos técnicos y de gestión.

## Slide 63: Ingeniería
Tareas requeridas para construir una o más representaciones de la aplicación.

## Slide 64: Construcción y entrega
Tareas requeridas para construir, probar
instalar y proporcionar asistencia al
usuario.

## Slide 65: Evaluación del cliente
Tareas requeridas para obtener
información de la opinión del cliente
basadas en la evaluación de las
representaciones de SW creadas durante
la fase de ingeniería e implementación
durante la fase de instalación

## Slide 66: Dudas ?
Comentarios?
Preguntas?