## Slide 1: Agenda
INGENIERIA DEL SOFTWARE

## Slide 2: Ingeniería del Software
Definición:
Según lo expresa Pressman (2010), la ingeniería del software es la aplicación de enfoques sistemáticos, disciplinados y cuantificables al desarrollo, operación y mantenimiento de software y el estudio de estos enfoques para la gestión efectiva de un proyecto de software

## Slide 3: 10 Causas de fracaso
Solución en busca de un problema.
Solo el equipo del proyecto está interesado en el resultado final.
Nadie a cargo.
Plan carece de estructura.
Plan carece de detalle.
Presupuesto inferior al requerido.
Recursos asignados insuficientes.
No hay seguimiento contra un plan.
El equipo no se comunica.
El proyecto se aparta de sus metas originales.

## Slide 4: Ambito del Software
Función
Rendimiento
Restricciones
Interfaces
Fiabilidad

## Slide 5: Recursos - Software
Gestión de proyectos
Soporte
Análisis y Diseño
Programación
Prueba e Integración
Simulación y creación de prototipos
Mantenimiento

## Slide 6: Gestión Efectiva
Ámbito de trabajo
Riesgos
Recursos
Tareas
Hitos
Esfuerzo
Plan

## Slide 7: Primeras Restricciones
Fechas de entrega
Presupuesto
Disponibilidad del Personal

## Slide 8: Análisis de Riesgos
Análisis del riesgo
Gestión del Riesgo
Priorización
Estrategias de control
Resolución
Supervisión

## Slide 9: Gestión de Riesgo

## Slide 10: Objetivos
Enfocar a la gestión de riesgos como proceso sistemático, analítico y contínuo.
Asegurar que las actividades de identificación, análisis y mitigación están integradas en los procesos de ciclo de vida.
Aplicar métodos de identificación y análisis de riesgos.
Delinear estrategias y priorizar opciones para mitigar el riesgo a niveles aceptables a la empresa.
Informar cambios significativos en los riesgos.

## Slide 11: Definición de riesgos
Existen muchas definiciones de Riesgo
La International Standards Organization (ISO) lo define de la siguiente forma:
“La posibilidad que una amenaza determinada aproveche los puntos vulnerables de un activo o grupo de activos para causar pérdida o daños a los activos”.

## Slide 12: Definición de riesgos
Definición de Riesgo:
  Contingencia o proximidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. Se lo mide en términos de una combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia.

## Slide 13: Elementos del Riesgo
Amenazas y puntos vulnerables de procesos y/o bienes (incluyendo los activos físicos y de información).
Impacto sobre los activos basados en las amenazas y puntos vulnerables.
Probabilidad de amenazas (combinación de la posibilidad y frecuencia de ocurrencia).

## Slide 14: Otros conceptos
Amenaza: Una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daños a un sistema u organización.
Vulnerabilidad: Una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser explotada por una amenaza.

## Slide 15: En resúmen
  Riesgo es la probabilidad que un evento causa una
  pérdida financiera o daño a la empresa, su personal,
  activos o reputación en general.
  Riesgo total = Amenazas x Vulnerabilidad x Valor del Activo

## Slide 16: Gestión de Riesgos
Las organizaciones tienen 4 opciones estratégicas:
  Terminar la actividad que da lugar a los riesgos.
  Transferir el riesgo a un tercero.
  Reducir el riesgo usando apropiadas medidas o mecanismos de control.
  Aceptar el riesgo.

## Slide 18: Controles
Al implementarlos la organización debe considerar los costos y beneficios.
Costo de los controles excede los beneficios: aceptar el riesgo.
Regla:
  “El costo de control nunca debería exceder el beneficio esperado”.

## Slide 19: Plan de Gestión de riesgos
Ningún modelo provee un panorama completo.
Categorizar lógicamente las áreas de riesgo de una organización:
    Facilita concentrarse en la estrategia y decisiones claves.
    Permite aplicar medidas rentables y relevantes para el negocio.

## Slide 20: Áreas de riesgo
Riesgo Ambiental.
Riesgo de Negocio.
Riesgo de Procesos:
  De operaciones- De Integridad-Financiero- De IT (Relevancia /integridad/acceso/ disponibilidad/infraestructura).
Información para Decisiones:
  Operacionales-Financieras-Estratégicas

## Slide 21: Gestión de Riesgos históricos
Origen de las Pérdidas:
  35% computadora portátil o dispositivo perdido.
  21% tercero o proveedor de servicio externo.
  19% copia de respaldo electrónica.
  9% registros en papel.
  9% intruso malicioso o código malicioso.
  7% penetración maliciosa a sistemas.
  “La mayoría de las pérdidas generalmente recibieron poca atención”.

## Slide 22: Gestión de Riesgos actuales
Principales fuentes actuales de riesgo | Tendencia 2026
Ataques de phishing e ingeniería social | ▲ Muy alta
Explotación de vulnerabilidades | ▲ Muy alta
Ransomware | ▲ Muy alta
Compromiso de terceros | ▲ En fuerte crecimiento
Credenciales robadas | ▲ Muy alta
Errores humanos y configuraciones incorrectas | ▲ Alta
Dispositivos perdidos o robados | ▼ Menor impacto que hace 10 años
Documentación en papel | ▼ Baja incidencia

## Slide 23: Proceso de Gestión de Riesgos
Indice
  1) Definición
  2) Visión general del Proceso
  3) Requisitos de implantación
  4) Elementos del Proceso

## Slide 24: Proceso de Gestión de Riesgos
Definición
  Es la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las tareas de, establecer el contexto, identificar, analizar, estimar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar el Riesgo.

## Slide 25: Proceso de Gestión de Riesgos
  Busca asegurar que el impacto de amenazas que aprovechan las vulnerabilidades esté dentro de límites aceptables y a un costo aceptable.
  Debe ser eficaz logrando equilibrar la exposición de riesgo con el costo de mitigación y la implementación de apropiadas contramedidas y controles.
  Debe ser sustentable en el tiempo para acompañar la dinámica de los procesos de negocio de la organización

## Slide 26
Visión general del proceso
Proceso iterativo que contribuye a la
mejora organizacional.
Aplicable a todos los niveles: estratégicos, tácticos y operacionales.
También aplica en proyectos o áreas específicas.
Debe mantener registros adecuados para la auditoría independiente.
Proceso de Gestión de Riesgos

## Slide 27: Planificación Temporal
Identificar tareas
Fijar interdependencias entre tareas
Estimar esfuerzo de cada tarea
Asignar personal
Construir la red
Establecer el camino critico

## Slide 28
¿Porque fallan las estimaciones ?
Dirección de Proyectos

## Slide 29
Cambio constante en los requerimientos
Falta de técnicas
Falta de planificación
Falta de conocimiento de procesos de estimación
Mal manejo de problemas políticos
No tomar como base casos anteriores
Dirección de Proyectos

## Slide 30
Dirección de Proyectos
Dos factores clave para estimar bien
Disponibilidad de registros precisos sobre proyectos anteriores
Adopción de metodologías estándar
Estos dos factores ayudaran a concebir las métricas

## Slide 31
Dirección de Proyectos
Métricas
Que miden
Productividad
Calidad
Beneficios
Futuras Estimaciones
Medidas
Directas
Indirectas

## Slide 32
¿Qué pasa si no medimos?
No sabemos si estamos mejorando
No podemos establecer metas
Dirección de Proyectos

## Slide 33: Estimaciones - Factores de riesgo
Tamaño del esfuerzo
Grado de estructuración, definición y variabilidad
Complejidad basada en esfuerzos pasados

## Slide 34: Estimaciones - Factores de riesgo
1. Tamaño del esfuerzo
  Este factor mide la magnitud total del trabajo requerido para completar el proyecto.
  Volumen de trabajo: A mayor cantidad de horas-hombre, líneas de código o tareas, el riesgo aumenta exponencialmente.
  Gestión de personal: Requiere equipos más grandes, lo que complica la comunicación y la alineación.
  Impacto de errores: Un error inicial en un proyecto grande tiene un efecto dominó mucho más costoso que en uno pequeño.

## Slide 35: Estimaciones - Factores de riesgo
2. Grado de estructuración, definición y variabilidad
  Este factor evalúa la claridad y la estabilidad de los requisitos del proyecto desde el inicio.
  Estructuración y definición: Si los objetivos, los entregables y el alcance están mal definidos, el equipo trabajará bajo suposiciones, lo que genera retrabajo.
  Variabilidad (Volatilidad): Se refiere a qué tan seguido cambian los requisitos durante la ejecución. Una alta variabilidad destruye la planificación temporal y financiera.
  Riesgo asociado: Un proyecto con baja definición y alta variabilidad suele sufrir de scope creep (corrupción del alcance), donde el proyecto crece sin control.

## Slide 36: Estimaciones - Factores de riesgo
3. Complejidad basada en esfuerzos pasados
  Este factor compara el desafío técnico y operativo del proyecto actual con la experiencia previa del equipo.
  Curva de aprendizaje: Si el proyecto requiere tecnologías, arquitecturas o metodologías que el equipo nunca ha usado, el riesgo tecnológico es muy alto.
  Falta de puntos de referencia: Al no haber "esfuerzos pasados" similares, las estimaciones de tiempo y presupuesto se vuelven menos precisas y más propensas al error.
  Predecibilidad: La familiaridad con proyectos previos similares (lecciones aprendidas) reduce la incertidumbre y permite mitigar riesgos de forma proactiva

## Slide 37: Dudas ?
Comentarios?
Preguntas?